# Análise de impacto — migração ubuntu-latest para Ubuntu 26.04

Sep 28, 2026 · @Jessé Batista

## Resumo executivo

A caixadepartamental não é impactada, e na caixagithub o impacto se concentra em 7 workflows centrais que ainda usam runner hospedado pelo GitHub. Corrigir esses 7 arquivos na DevSecOps-Solutions e na DevSecOps-Actions resolve para todos os repositórios que os chamam.

- caixadepartamental: nenhum workflow usa ubuntu-latest (0 arquivos na busca de código).

- caixagithub: 135 arquivos citam ubuntu-latest. A esteira padrão (generic-pipelines.yaml, generic-pipelines-departamental.yaml) e os builds Java multimódulo e CodeQL Java já rodam em runner próprio (self-hosted / arc-runner-set-default-nprod) e ficam fora do escopo.

- Maior risco: a mudança do Java default de 17 para 25 em jobs que não usam setup-java, o Docker 28 → 29 no deploy S3 e o Helm 3 → 4.

- Maior criticidade: o gsc-integration-generic-pipeline.yaml, porque o job VALIDATION é portão de deploy (até PRD) para 20+ repositórios.

- Recomendação: testar os 7 centrais com ubuntu-26.04 nos repositórios New-Flow-Test até 10/10 e, até 16/10, fixar o label explícito (ubuntu-26.04 para o que passar, ubuntu-24.04 para o restante). O rollout do GitHub começa em 19/10/2026.

## Contexto

O label ubuntu-latest do GitHub Actions passa da imagem Ubuntu 24.04 para a 26.04 em rollout gradual, de 19/10/2026 a 19/11/2026. Depois de migrado, um workflow não volta a rodar na 24.04. A imagem 24.04 continua disponível pelo label ubuntu-24.04 por mais 2 anos.

- Escopo: só jobs em runner hospedado pelo GitHub com runs-on: ubuntu-latest. Runners próprios (self-hosted, grupos ARC) não são afetados.

- Método: busca de código do GitHub Enterprise nas duas orgs (path:.github/workflows ubuntu-latest), buscas por repositório na DevSecOps-Solutions e DevSecOps-Actions, busca de consumidores dos workflows centrais e comparação dos READMEs oficiais das imagens 24.04 e 26.04.

- Limite: a busca de código indexa só a branch padrão de cada repositório.

## O que muda na imagem 26.04

As mudanças que afetam a stack da Caixa são o Java default, o Java 8 removido, o Helm 4 e o Docker 29. .NET, kubectl, Maven, Gradle, AWS/Azure CLI, Chrome/Selenium e as versões de Node/Python/Go em cache são as mesmas.

| Item | Ubuntu 24.04 | Ubuntu 26.04 | Quem sente |
| --- | --- | --- | --- |
| Java default | 17 | 25 | Build Maven/Gradle e CodeQL autobuild sem setup-java |
| Java 8 (JAVA_HOME_8_X64) | presente | removido | Jobs legados que apontam para o JDK 8 da imagem |
| Helm | 3.22 | 4.3 | Scripts e plugins de Helm (caixa-base-chart) |
| Docker / Compose | 28.0 / 2.38 | 29.4 / 5.1 | Build de imagem e deploy com DOCKER_* |
| Podman / Buildah | 4.9 / 1.33 | 5.7 / 1.42 | Builds sem daemon Docker |
| Node.js default | 22 | 24 | Jobs sem setup-node |
| Python do sistema / pip | 3.12 / 24.0 | 3.14 / 25.1 | pip install sem setup-python ou venv |
| Android cmdline-tools | 12.0 | 20.0 | Builds Android que usam o SDK da imagem |
| OpenSSL | 3.0 | 3.5 | Builds nativos, certificados |
| PostgreSQL / MySQL | 16 / 8.0 | 18 / 8.4 | Testes de integração com banco local |
| Removidos | — | Miniconda, Mercurial, Fastlane, Lerna, Newman, Parcel, Pulumi, Swift, Julia, mediainfo, haveged, sphinxsearch; p7zip trocado por 7zip | Quem chama essas ferramentas diretamente |

## Workflows centrais impactados

Sete workflows centrais ainda têm jobs em ubuntu-latest, e todo repositório que os chama herda o impacto. A tabela está ordenada por criticidade. As contagens de consumidores são as que apareceram na busca e podem ser maiores.

| # | Workflow central | Job em ubuntu-latest | O que faz | Consumidores vistos | Probabilidade de quebra | Criticidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DevSecOps-Solutions/gsc-integration-generic-pipeline.yaml | VALIDATION | Roda validate-deploy-env.py antes do deploy | 20+ (sigcn-, siipc-, sidre-*, sirmc-api-campanhas, siaad-teste-pipeline-agil-1), com ambientes até PRD | Baixa se usar setup-python, como na versão New-Flow-Test | Alta: portão de deploy |
| 2 | DevSecOps-Solutions/java-libs-pipelines.yaml | Build_Deploy_Package | Build e publicação de libs Java (main/develop) | A levantar | Baixa se o input java_version alimentar setup-java; alta se depender do Java default | Alta |
| 3 | DevSecOps-Solutions/generic-s3-pipelines.yaml | DEPLOY | Deploy de front para S3, com variáveis DOCKER_* | 5 (sisfm-mfe-navbar, -accessprofile, -dashboard, -landing, sisfm-teste-fors) | Média (Docker 28 → 29) | Alta |
| 4 | DevSecOps-Solutions/akv.yml | retrieve-secrets | Lê segredos do Key Vault via composite DevSecOps-Actions/.github/integrations/azure/akv | A levantar | Baixa (Azure CLI igual), salvo se a composite instalar pacotes | Alta: sem segredos o pipeline não roda |
| 5 | DevSecOps-Actions/buildGradle.yml e mobile/android/buildGradle.yml | build-gradle | Build Gradle e Android | A levantar | Média (Java default 25, cmdline-tools 20) | Média a alta (mobile) |
| 6 | DevSecOps-Solutions/codeql-pipelines.yaml | analyze (linguagens não-Java) e um job auxiliar | CodeQL de JS/TS, .NET e Python; Java já vai para ARC | A levantar | Baixa (bundle CodeQL, .NET e Node em cache iguais) | Média |
| 7 | DevSecOps-Solutions/dockerfile-validation-pipelines.yaml | validate-dockerfile | Validação de Dockerfile | A levantar | Baixa a média (Docker 29) | Média |

Também estão em ubuntu-latest, com impacto baixo: techdocs-pipelines.yaml (um consumidor ativo, sidgc-doc-arquitetura), dotnet-azureapps-pipelines.yaml (o job Prepare_ENV só valida ambientes), versioning.yml, zap-generate-full-rules.yaml e o job de resumo do arc-runner-aws-test-run.yaml.

## Repositórios de aplicação e templates

A maioria dos ~100 arquivos restantes tem risco baixo, porque declara a versão com setup-java/setup-python ou faz tarefas utilitárias (validação de PR, notificação, versionamento). Os itens abaixo pedem ação.

| Repositório / arquivo | Risco | Ação sugerida |
| --- | --- | --- |
| silce-bff, silce-compra, silce-gestao-operacional, silce-parametros-jogos (call-generic-sec-pipelines.yaml, Analyze Java) | Autobuild Java sem setup-java visível: Java 25 | Adicionar setup-java na versão do projeto ou fixar ubuntu-24.04 |
| siplx-portal-gestao, siplx-agentes, sirmc-backend-marcas, DevSecOps-Seguranca (codeql.yml padrão) | Mesmo caso do Java quando a matriz inclui java-kotlin | Idem |
| coe-java-api (maven.yml) | Confirmar se há setup-java | Idem |
| coe-java-api, DevSecOps-hotfix-test (ExtractDevAzure.yml) | pip install no Python 3.14 do sistema | Adicionar setup-python |
| automation-padroniza-workflow-callers, DevSecOps-Automation-Create-Ecr-Repositories (ci.yml) | Lint e teste de Ansible dependem do Python da imagem | Confirmar setup-python e testar |
| sictm-ios (ios.yml, jobs Ubuntu) | Clona e usa appdome-api-python | Testar em ubuntu-26.04 |
| DevSecOps-Pipelines/syncDevHubSkeletons.yaml | Replicado em cada repositório gerado pelo DevHub (ex.: siidp-api-teste-*), então o alcance cresce | Fixar o label no skeleton de origem |
| DevSecOps-Create-New-Automation (template cookiecutter cd.yml) | Todo repositório novo de automação nasce com ubuntu-latest | Fixar o label no template |

Com setup-java/setup-python explícito e risco baixo: silce-quarkus-logging, SIMPF-backend, sidas-doc-arquitetura, sirmc-doc-wiki, sidvi-backend-spring-desenvolve-ai (Java 25), sigcn-sdk-android, github-permission-automation e sisph-doc-devsecops-policies.

## Fora do escopo e achados laterais

Ficam fora do escopo: jobs em self-hosted/arc-runner-set-default-nprod, iOS em macOS e .NET em Windows.

- Pasta de backup: siacx-sonar-mcp-server/.github/workflows.bkp/ aparece na busca, mas o Actions não executa arquivos fora de .github/workflows.

- Runners maiores: os labels github-ubuntu-latest-m/-s (no mesmo repositório) indicam runners maiores. É preciso conferir em Settings → Actions → Runners da org se algum usa a imagem "Ubuntu Latest". Se usar, também migra.

- Actions malformadas na DevSecOps-Actions: chaintools/helm/helm_scan, helm_replacetokens, helm_copy_artifacts, chaintools/nodejs/nodejs_prepare e security/codeql são arquivos action.yaml com jobs:/runs-on:. O GitHub não executa uma action nesse formato (uma composite precisa de runs: using: composite), então ou estão sem uso ou já falham hoje. Confirmar antes de gastar esforço neles.

- Ubuntu 22.04: a imagem entrou em deprecação em 17/09/2026 e perde suporte em abril/2027. Workflows fixados em ubuntu-22.04 precisam de plano próprio.

## Plano de ação

A ação principal é uma alteração em cada um dos 7 workflows centrais (via Fusionx), testada antes em bancada e concluída até 16/10, três dias antes do início do rollout.

- ☐ Até 10/10: testar os 7 centrais com runs-on: ubuntu-26.04 nos repositórios DevSecOps-Solutions-New-Flow-Test e DevSecOps-Actions-New-Flow-Test, que já espelham os de produção.

- ☐ Até 16/10: nos centrais, trocar ubuntu-latest por ubuntu-26.04 no que passar no teste e por ubuntu-24.04 no que falhar ou não for testado a tempo.

- ☐ Até 16/10: fixar o label no skeleton do DevHub (syncDevHubSkeletons.yaml) e no template cookiecutter do DevSecOps-Create-New-Automation.

- ☐ Até 16/10: avisar os donos dos repositórios de aplicação listados, com destaque para o Java default passando para 25.

- ☐ Até 16/10: conferir a imagem configurada nos runners maiores da org.

- ☐ 19/10 a 19/11: acompanhar as falhas de Actions na org durante o rollout. Em caso de quebra, reverter o job afetado para ubuntu-24.04.

## Pendências e fontes

- Contagem exata de consumidores de java-libs-pipelines.yaml, akv.yml, buildGradle.yml, codeql-pipelines.yaml e dockerfile-validation-pipelines.yaml (filtro "Repositories" da busca de código).

- Confirmar se o job VALIDATION de produção do gsc-integration-generic-pipeline.yaml usa setup-python, e se o java-libs-pipelines.yaml usa setup-java.

Fontes:

- Ubuntu 26 generally available and latest migration — GitHub Changelog

- runner-images #14748 — ubuntu-latest will use Ubuntu 26.04

- runner-images #14747 — Ubuntu 26.04 GA

- README da imagem Ubuntu 24.04

- README da imagem Ubuntu 26.04